# UMOWA NR       /2012

zawarta w dniu ………………………… 2012 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym 
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.............................................................................................................., reprezentowanym przez ......................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę węzła cieplnego wymiennikowego c.o. i c.wu. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 15.

- Zakres prac, które należy wykonać obejmować będzie w szczególności:

1) Roboty budowlane:

– w pomieszczeniu kotłowni należy zdemontować kotły c.o. wraz z fundamentami oraz instalację technologiczną. Pomieszczenie to będzie pełnić funkcję pomieszczenia gospodarczego. 
 - w pomieszczeniach po kotłowni i wymiennikowni należy wykonać nową posadzkę, naprawę uszkodzonych tynków, malowanie ścian i sufitów oraz wymienić stolarkę drzwiową.

2) Roboty instalacyjne węzła cieplnego:

– demontaż istniejących rurociągów cieplnych po stronie niskich i wysokich parametrów od miejsca wejścia przewodów cieplnych do budynku poprzez rurarz przy wymienniku WCO i WCW, demontaż armatury odcinającej regulacyjnej, pomiarowej, demontaż wymienników WCO i WCW wraz z osprzętem.

- montaż kompaktowego węzła c.o. i c.w., rurociągów cieplnych po stronie niskich 
i wysokich parametrów, rurociągów wody zimnej, ciepłej cyrkulacji oraz wykonanie instalacji towarzyszących: studzienki schładzającej, kratek ściekowych z odpływem ścieków do studzienki projektowanymi odcinkami przewodów kanalizacyjnych żeliwnych bezciśnieniowych, zlewu metalowego.

3) Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania:

- demontaż istniejących przewodów c.o., izolacji, pionów c.o., podejść do grzejników, demontaż wszystkich gałązek grzejnikowych wraz z uzbrojeniem, demontaż wszystkich grzejników żeliwnych, demontaż wszystkich przewodów odpowietrzających,

- montaż nowych przewodów rozdzielczych i pionów c.o., izolacji, montaż nowych grzejników stalowych płytowych, montaż zaworów termostatycznych, montaż armatury, osprzętu i rozdzielaczy instalacyjnych.

4) Roboty wewnętrznych instalacji elektrycznych:

- budowa linii zasilającej dla tablicy węzła – TW – 0,4 kV,

- montaż tablicy węzła – TW – 0,4 kV,

- montaż czujnika temperatury zewnętrznej

- wykonanie instalacji miejscowych połączeń wyrównawczych,

- wykonanie instalacji ochrony od porażeń,

- pomiary i badania instalacji oraz aparatów elektrycznych.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektu budowlano – wykonawczego, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, 
a także z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi aktami prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 
do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć zgłoszenie pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę .......... zł -(słownie:.................) 
z VAT, którą stanowi cena łączna brutto określona w ofercie.

- Cena łączna stanowi całkowitą zapłatę dla Wykonawcy.

§ 4

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta do realizacji.

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego robót przez zamawiającego nastąpi 
w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni 
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez zamawiającego, w przeciwnym wypadku zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających usunięcie wady 
we wskazanym powyżej terminie, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę 
do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

- Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru oraz podpisania faktury 
ze strony Zamawiającego są……………………………………………………

§ 5

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj…………………………….. (słownie:...................................zł).

- Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie............................................., w dniu...................................

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 6

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy kara wynosi 0,5% ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 5, kara wynosi – 0,1 % ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto,

- odstąpienie od umowy przyczyn leżących po stronie wykonawcy – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

§ 7

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty będące przedmiotem umowy.

- Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 8

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w zakresie terminu, przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia w przypadku:

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
lub zapobieżenie awarii,

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotem zamówienia,

  - gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 
i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia niniejszej umowy,

  - wystąpienia ryzyka przekroczenia budżetu inwestycji,

  - ograniczenia zakresu robót budowlanych,

  - zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć podczas realizacji zamówienia,

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania realizacji zamówienia w zakresie różnicy pomiędzy nową stawką, a stawką dotychczas obowiązującą.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 strony umowy zobowiązane są do sporządzenia pisemnego protokołu konieczności oraz naniesienia stosownych adnotacji w dzienniku budowy.

§ 9

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

–  trzy egzemplarze dla Zamawiającego,

–  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA