Załącznik nr 5

# UMOWA NR       /2017

zawarta w dniu ………… 2017 r. pomiędzy:

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Pawła Gilowskiego, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentującym ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu pomieszczeń II piętra oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 – część I i część II, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień – 45.45.30.00-7

§ 2

- Wykonawca/Podwykonawca na czas realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na pełny etat osoby wykonujące czynności polegające na:

    - pracach ogólnoremontowych polegających na wykonaniu prac takich jak: naprawa tynków, montaż ościeżnic, wykonanie gładzi, układanie wykładziny i paneli, malowania barier i poręczy oraz drzwi i witryn metalowych, malowania ścian – przez minimum 4 osoby,

    - pracach elektrycznych polegających na demontażu i ponownym montażu czujek ppoż., demontażu oraz ponownym montażu lamp oświetleniowych, przeniesieniu włączników oświetlenia –  przez minimum 2 osoby,

    - pracach hydraulicznych polegających na wykonaniu montażu grzejników
c.o., montażu zestawów podtynkowych, montażu umywalek oraz armatury –  przez minimum 2 osoby,

- Prace wymienione w ust. 1 będą świadczone przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik
do umowy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (np. kopie umów o pracę lub innych dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych), a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za  pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na każde żądanie w formie pisemnej Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania
w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób wymienionych w ust. 1, chyba że niezachowanie tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 3

- Ustala się termin przekazania obszaru prac – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonania robót (cześć I i część II) określonych w § 1 w terminie odpowiednio:

- część I 45 dni (lub dni określonych w ofercie) kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego obszaru prac,

- część II 25 dni (lub dni określonych w ofercie) kalendarzowych od dnia zakończenia prac w części I potwierdzonych protokołem odbioru.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie netto:  ....................... zł (słownie: ......................................... ),

w kwocie brutto: ....................... zł (słownie: ......................................... ).

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego całości prac podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta do realizacji.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3,  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie zobowiązania powstałe po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopi umowy o podwykonawstwo. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci tą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości zgłoszenia uwag przez Wykonawcę
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający wykona czynności przewidziane w art. 143 c ust.
5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zasady określone w ust. 3-5 mają zastosowanie również w przypadku podwykonawców
i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca/podwykonawca, najpóźniej w dniu upływu terminów, o których mowa
w § 3 ust. 2, zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego danej części.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu pisemnych zgłoszeń,
o którym mowa w ust. 7 dokona odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia, strony uzgodnią pisemnie termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

- Zamawiający powinien dokonać odbioru przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad i usterek w terminie do 5 dni roboczych po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Do czasu usunięcia usterek Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.

- Wykonaniem przedmiotu umowy jest wykonanie prac, o których mowa
w § 1 w terminach określonych w § 3 ust. 2 potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń jednak nie później niż do 20 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę potwierdzenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum
500 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu
po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na wykonanie prac objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego całości prac.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji lub rękojmi nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy termin ten będzie dłuższy z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyrazi w formie pisemnej zgodę na jego wydłużenie o czas niezbędny na  usunięcie tych wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek urządzeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż w czasie 24 godzin od zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub droga elektroniczną.

§ 7

Zamawiający zobowiązany jest:

  - Wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno magazynowe dla Wykonawcy,

  - Wskazać i udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych robót.

§ 8

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj. ……………….

- Wykonawca wniósł w formie …………….. kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……………. w dniu ………….

- Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego całości prac, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca Wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego całości prac, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w formie pisemnej w terminie 30 dni
od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 9

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będą wyznaczeni pracownicy.

- Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują w formie pisemnej nie później niż w dwa dni robocze od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

- Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

§ 10

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji robót określonych w § 1 niniejszej umowy,
w szczególności za uchybienie terminu, o którym mowa w § 4 ust.
12 niniejszej umowy, kara wynosi 1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za uchybienie terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 7, ust. 9  - kara wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 2, kara wynosi
– 0, 5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 3, kara wynosi
– 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każde rozpoczęte 24 godziny ponad termin określony w § 6 ust. 3,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara wynosi 10 % wynagrodzenia brutto ,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - kara wynosi 2% wynagrodzenia brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara wynosi 0, 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za każdy dzień w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerwany
z przyczyn zależnych od siebie wymaganej liczby osób, określonej
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – kara wynosi iloczyn aktualnie obowiązującej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz brakującej liczby osób określonej
w § 2 ust. 1.

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzenie brutto określone
w § 4 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust.
1 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający  odstąpi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca
nie przystąpił do realizacji umowy, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy oraz w wypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 c ust. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności,
o których mowa w ust. 2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej.

§ 12

- Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót,
czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak lub ograniczenie w czasie dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą
po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych
od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu prac remontowych,

- wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie,

- w przypadku wystąpienia zmian które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej treść umowy może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których:

–  jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA