# UMOWA NR       /2015

zawarta w dniu ………………………… 2015 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,                NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
przy ul. Spokojnej 4 oraz rozbudowy węzła ciepłowniczego w budynku położonym 
przy ul. Lubomelskiej 1-3 w Lublinie  - Etap I, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie ……..dni kalendarzowych od zawarcia umowy tj. do dnia …………..

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie ....................... zł bez VAT (słownie: ......................................... )

w kwocie ....................... zł z VAT (słownie: ......................................... )

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie 
21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 11. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta 
do realizacji.

- Jeśli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 3,, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 
z realizacją niniejszego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 5, w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 8 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11,  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 13. Wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie zobowiązania powstałe po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo bez odsetek należnych podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci tą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości zgłoszenia uwag przez Wykonawcę 
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający wykona czynności przewidziane w art. 143 c ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zasady określone w ust. 3-13 mają zastosowanie również w przypadku podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca zgłosi z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych 
od terminu wykonania określonego w § 2 umowy w dzienniku budowy gotowość do odbioru prac do potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie powinno zostać wydane nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 2 umowy.

- Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 2, zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w celu powołania komisji odbioru.

- Zamawiający wyznaczy pisemnie termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu pisemnego zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 16.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia, strony uzgodnią pisemnie termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.

- Zamawiający powinien w terminie do 10 dni roboczych dokonać odbioru przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad i usterek oraz ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Do czasu usunięcia usterek Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.

- Wykonaniem przedmiotu umowy jest wykonanie robót, o których mowa w § 1 
w terminach określonych w niniejszym paragrafie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń jednak nie później niż do 30 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę potwierdzenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,            że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
200 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu               po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji  
na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji lub rękojmi nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy termin ten będzie dłuższy 
z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na jego wydłużenie o czas niezbędny na  usunięcie tych wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek urządzeń,               o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia pisemnego, faksem lub droga elektroniczną.

§ 6

Zamawiający zobowiązany jest:

- wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe dla Wykonawcy,

- wskazać i udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych robót,

§ 7

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj. ……………….

- Wykonawca wniósł w formie …………….. kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……………. w dniu ………….

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania 
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 8

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru.

- Podczas budowy Wykonawcę reprezentować będzie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.

- Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują pisemnie nie później niż w dwa dni robocze              od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

- Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

- Inspektor nadzoru wymieniony w ust. 1 jest upoważniony do podpisywania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego.

§ 9

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, kara wynosi 1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za uchybienie terminów, o których mowa w § 3 ust. 15, 16, 18, i 21 - kara wynosi 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 2, kara wynosi – 0, 5 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 3, kara wynosi – 0, 1 % wynagrodzenia brutto, za każde rozpoczęte 24 godziny ponad termin określony w § 5 ust. 3,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – kara wynosi 10 % wynagrodzenia brutto za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - kara wynosi 2% wynagrodzenia brutto,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara wynosi 0, 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 Pzp, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,              Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca 
nie przystąpił do realizacji umowy, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy oraz w wypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 c ust. 7 Pzp.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 11

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu robót budowlanych.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej treść umowy może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których:

–  dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA