# Załącznik nr 6

# UMOWA NR       /2018

# Dot. dostosowania budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie 
przy Pl. Niepodległości do wymagań ppoż. – Etap I

zawarta w dniu ………………………… 2018 r. pomiędzy:

Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,  
NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego – Agatę Grulę, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentującym ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania polegającego na dostosowaniu budynku delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie przy Pl. Niepodległości do wymagań ppoż. – Etap I, zgodnie 
ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Ustala się termin przekazania placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia wykonania prac określonych 
w § 1 w terminie określonym w ofercie tj. … nie później niż do 26 listopada 2018 r.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz Polskimi Normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

  - współpraca z pracownikami Zamawiającego, w tym w szczególności z Inspektorem Nadzoru,

  - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań wykonawczych 
w zakresie wynikającym z przepisów,

  - zaopatrzenie dokumentacji powykonawczej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja dotycząca przedmiotu umowy jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć),

  - zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego 
w związku z wykonaniem niniejszej Umowy,

  - utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót,

  - prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

  - ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- odbiór przedmiotu Umowy w terminach wynikających z niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
– w kwocie netto  ....................... zł (słownie: ......................................... ),

– w kwocie brutto ....................... zł (słownie: ......................................... ).

- Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku 
z wykonaniem umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy z zastrzeżeniem § 5 ust. 10. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta
do realizacji.

§ 5

- Jeśli Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego
na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzonych Podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia,

- termin wykonania robót objętych umową,

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez siebie lub osobę upoważnioną, kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane
z realizacją niniejszego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 4, w terminie 3 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie w terminie określonym w ust. 8 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót 
i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10,  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo z zastrzeżeniem ust. 12. Wynagrodzenie obejmować będzie wyłącznie zobowiązania powstałe 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo bez odsetek należnych podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci tą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i możliwości zgłoszenia uwag przez Wykonawcę
w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający wykona czynności przewidziane 
w art. 143 c ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zasady określone w ust. 1-12 mają zastosowanie również w przypadku podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

- Wykonawca zgłosi najpóźniej w dniu upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy 
w dzienniku budowy gotowość do odbioru prac do potwierdzenia przez inspektorów nadzoru.

- Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez inspektorów nadzoru gotowości 
do odbioru, zgłosi pisemnie z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych
od terminu wykonania określonego w § 2 ust. 2, Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w celu powołania komisji odbioru.

- Zamawiający wyznaczy pisemnie termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu pisemnego zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia, strony uzgodnią pisemnie termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.

- Zamawiający powinien dokonać odbioru przedmiotu umowy po usunięciu stwierdzonych wad i usterek w terminie do 5 dnia roboczych po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.

- Do czasu usunięcia usterek Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.

- Wykonaniem przedmiotu umowy jest wykonanie robót, o których mowa 
w § 1 w terminach określonych w niniejszym paragrafie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń jednak nie później niż do 8 dni od dnia uzyskania przez Wykonawcę potwierdzenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,            że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
600 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu               po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji lub rękojmi nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy termin ten będzie dłuższy z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na jego wydłużenie 
o czas niezbędny na  usunięcie tych wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek urządzeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia pisemnego, faksem lub droga elektroniczną.

§ 9

Zamawiający zobowiązany jest wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno magazynowe dla Wykonawcy oraz udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej 
na potrzeby wykonywanych robót.

§ 10

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj. ……………….

- Wykonawca wniósł w formie …………….. kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ……………. w dniu ………….

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 11

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru.

- Podczas budowy Wykonawcę reprezentować będzie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.

- Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują pisemnie nie później niż w dwa dni robocze              od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

- Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca oraz inspektorzy nadzoru) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

- Inspektorzy nadzoru wymienieni w ust. 1 są upoważnieni do podpisywania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego.

§ 12

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, kara wynosi 
1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za uchybienie terminów, o których mowa w § 6 ust. 1, 2, 4 i 7 - kara wynosi 
0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 8 ust. 2, kara wynosi – 
0, 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 8 ust. 3, kara wynosi – 
0, 1 % wynagrodzenia brutto, za każde rozpoczęte 24 godziny ponad termin określony w § 8 ust. 2,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara wynosi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 
jej zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty - kara wynosi 2% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – kara wynosi 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust 1, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników w sposób nieprzerwany
z przyczyn zależnych od siebie wykonujących czynności o których mowa 
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
za nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 3  lub dokumentów, 
o których mowa w § 14 ust. 4 lub przedłożenia kopii umów o pracę w liczbie mniejszej niż wynikająca z oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 3 – 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących 
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa 
w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę) - za każde zdarzenie 
w okresie realizacji umowy, za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w § 14 ust. 1niniejszej umowy, dla której Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę;

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 
1 Pzp, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w wypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 c ust. 7 Pzp.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

§ 14

- Wykonawca/Podwykonawca na czas realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umów o pracę na pełny etat 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych i 1 osobę posiadającą uprawnienia 
do wykonywania czynności kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacji elektrycznych oraz min. 1 osobę wykonującą czynności w branży sanitarnej polegające na wykonaniu sieci magistralnej zasilającej w wodę hydranty wewnętrzne w budynku oraz 2 osoby wykonujące czynności w branży elektrycznej polegające na pracach montażowych przy przebudowie rozdzielni głównej energetycznej.

- Wykonawca musi zatrudnić wyżej wymienione osoby na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób określonych powyżej, chyba że niezachowanie 
tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz powinno być opatrzone datą 
i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.

- Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy przedstawić 
do wglądu Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, 
że czynności o których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres  rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 4 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, 
o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa 
w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności 
z ust.1 na podstawie umowy o pracę.

- W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa 
w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 może żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub bezpośrednio na miejscu wykonywania świadczenia dokonać kontroli.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa 
w § 12 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych osób pod warunkiem zachowania
w czasie realizacji zamówienia ciągłości zatrudnienia minimalnej ilości osób wymienionych w ust. 1, chyba że niezachowanie tej ciągłości wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 15

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, 
o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących okolicznościach:

- zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, 
na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców 
na samodzielną realizację przez Wykonawcę,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy.

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian mających wpływ na realizację prac, czy konieczność wykonania prac dodatkowych na warunkach określonych w art. 144 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak lub ograniczenie w czasie dostępu do pomieszczeń objętych zakresem prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą
po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne, rozruchy lub ataki terrorystyczne a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych 
w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania prac, pozwalającej 
na zaoszczędzeniu kosztów wykonania prac lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie powstaniu awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu prac,

- wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, 
nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie w umowie.

- Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 3 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Wykonawcę 
do realizacji przedmiotu zamówienia, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia osób zatrudnionych do przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca występuje 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy wynikająca ze zmiany przepisów prawa.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub pkt 3), z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz 
z określeniem liczby pracowników, zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem liczby pracowników, zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3).

- W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej treść umowy może zostać zmieniona wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 18

Wszelkie spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownych uzgodnień, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory te będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

§ 19

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których:

–  dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA

| osoba sporządzająca umowę | osoba nadzorująca – weryfikacja umowy | Sprawdzenie pod względem: | główny księgowy budżetu wojewody/ główny księgowy Urzędu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | merytorycznym - dyrektor biura | finansowym - dyrektor/zastępca dyrektora WFiC lub dyrektor/zastępca dyrektora BOKiBU |  |
| Data: | Data: | Data: | Data: | Data: |
| sprawdził pod względem prawnym - radca prawny | do Rejestru wprowadził - pracownik WPNiK |  |  |  |
| Data: | Data: |  |  |  |