Załącznik nr 6

# UMOWA NR       /2012

zawarta w dniu ………………………… 2012 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym 
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

............................................................................................................................, reprezentowanym przez ...................................................................................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje wykonanie sieci strukturalnej i telefonicznej z CCTV w budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 i Lubomelskiej 1-3, ETAP I – roboty przygotowawcze, budowlane i montażowe.

- Zakres prac, które należy wykonać obejmować będzie w szczególności:

ETAP  I - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BUDOWLANE I MONTAŻOWE:

- roboty budowlane w budynku przy Spokojna 4:

- przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych GPD, PPD1, PPD2 i PPD3,

- budowa telekomunikacyjnej studzienki kablowej w poziomie niskiego parteru dla wyprowadzenia sieci kabli światłowodowych i telefonicznych do budynku przy ul. Lubomelska 1-3,

- roboty naprawcze tynków,

- roboty naprawcze malarskie,

- roboty instalacyjno-montażowe w budynku przy Spokojna 4:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej w terenie dla połączenia budynków przy Spokojna 4 z budynkiem przy Lubomelska 1-3,

- montaż klimatyzatora w pomieszczeniu szaf GPD,

- przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szaf GPD,

- montaż instalacji kontroli dostępu w pomieszczeniu szaf GPD,

- montaż telefonicznych głowic kablowych na istniejącym krosie CAA,

- montaż tablic dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej,

- roboty budowlane w budynku przy Lubomelska 1-3:

- prace budowlane przystosowania pomieszczeń przeznaczonych dla zainstalowania szaf dystrybucyjnych PPD5 i PPD6,

- budowę szachtu instalacyjnego dla sieci strukturalnych w pionie kondygnacji od poziomu piwnic do X piętro o odporności ogniowej E160,

- montaż w istniejącej obudowie szachtu instalacji elektrycznych w pionie kondygnacji od poziomu parteru do X piętra drzwiczek rewizyjnych dla wykorzystania w etapie kolejnym przy zaciąganiu zalicznikowych linii wlz,

- roboty naprawcze tynków,

- roboty naprawcze malarskie,

- roboty instalacyjno-montażowe w budynku przy Lubomelska 1-3:

- montaż drabinek kablowych dla sieci strukturalnej w poziomie piwnic,

- montaż podbudowy kablowej dla rur ochronnych kabli światłowodowych poziomu piwnic do X piętra,

- przebudowa instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu szafy PPD6,

- montaż rur ochronnych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych dla kabli światłowodowych,

- montaż kabli telefonicznych w poziomie i pionie szachtu sieci strukturalnych,

- uszczelnienie ppoż. przejść rur ochronnych dla światłowodów i kabli telefonicznych 
w pionie szachtu sieci strukturalnych,

- montaż tablicy dla zasilania gwarantowanego w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlano - wykonawczym 
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ETAP I.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektu budowlano – wykonawczego, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, a także z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi aktami prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 
do dnia 28 grudnia 2012 r.

- Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć zgłoszenie pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę .......... zł -(słownie:.................) 
z VAT, którą stanowi cena łączna brutto określona w ofercie.

- Cena łączna stanowi całkowitą zapłatę dla Wykonawcy.

§ 4

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, 
o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta do realizacji.

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu na piśmie gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy niezwłocznie
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia, w przeciwnym wypadku zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających niezwłoczne usunięcie wady, wykonawca winien zawiadomić o tym zamawiającego i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę 
do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

§ 5

- Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny łącznej brutto podanej w formularzu ofertowym tj…………………………….. (słownie:...................................zł).

- Wykonawca wniósł kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie............................................., w dniu...................................

- Zamawiający zwraca wykonawcy 70% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1 umowy.

- Zamawiający zwraca wykonawcy 30% kwoty wniesionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od dnia odbioru końcowego robót, o których mowa § 1 umowy.

- W przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania, nie wykonania 
w terminie lub nienależytego wykonania zamówienia, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz do zatrzymania całości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć pisemnie w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5.

- W przypadkach o których mowa w ust. 5, zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę 
z 2-tygodniowym terminem wypowiedzenia.

§ 6

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. umowy, kara wynosi 0,5% ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 4, kara wynosi – 0,5 % ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto.

2.  Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

3.  Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

4.  Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 7

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na roboty będące przedmiotem umowy.

- Okres gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Strony ustalają 36 miesięczny okres rękojmi za wady, biegnący od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 8

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu, przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia w przypadku:

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

  - gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych 
z przedmiotem zamówienia,

  - gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia niniejszej umowy,

  - wystąpienia ryzyka przekroczenia budżetu inwestycji,

  - ograniczenia zakresu robót budowlanych,

  - zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć podczas realizacji zamówienia,

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania realizacji zamówienia 
w zakresie różnicy pomiędzy nową stawką, a stawką dotychczas obowiązującą.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 strony umowy zobowiązane są do sporządzenia pisemnego protokołu konieczności.

§ 9

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

–  trzy egzemplarze dla Zamawiającego,

–  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA