# UMOWA NR       /2013

zawarta w dniu ………………………… 2013 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,                NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentowanym przez ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1.Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonawstwo robót zadania, p.n.: „Rozbudowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul.Szczerbowskiego 6 dla funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie (WCPR).”, zgodnie ze złożoną ofertą 
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

2.Przedmiot umowy obejmuje:

- Wykonanie koncepcji budowlanej					w ilości – 3 egz.,

- Wykonanie projektu budowlanego					w ilości – 8 egz.,

- Wykonanie projektu wykonawczego,				w ilości – 8 egz.,

- Projekt aranżacji wnętrz						w ilości – 3 egz.,

- Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,	w ilości – 5 egz.,

- Sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,	w ilości – 5 egz.,

- sporządzenie  kosztorysów inwestorskich,				w ilości – 3 egz.,

- Sporządzenie przedmiarów robót i zestawień materiałów,		w ilości – 5 egz.,

- Dokonanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,

- Złożenie Zamawiającemu dokumentacji określonej w ppkt 1 – 8  w wersji elektronicznej, w ilości 3 - komplety,  tj.:

- części opisowe w formie papierowej i elektronicznej sporządzonej w edytorze Word lub pakiecie Microsoft Office lub innym równoważnym formacie,

- części graficzne zapisane w formacie PDF, JPEG, DXF,

- rysunki i schematy zapisane w formacie PDF, DXF

- Wykonanie prac budowlanych zgodnie z ofertą, opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno – użytkowym, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, BHP, ppoż. obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Materiały i urządzenia użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać                 co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                             w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz. 88 ze zm.) oraz art. 10 ustawy                          z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243,  poz. 1623, z późn. zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu budowlanym i wykonawczym.

- Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób            nieuciążliwy i niezakłócający funkcjonowania obiektu. Wykonawca zadba, aby istniejące instalacje ze względu na charakter prowadzonej działalności w budynku były sprawne przez całą dobę. Wszelkie wyłączenia energii muszą być wcześniej uzgadniane z administratorami obiektu a następnie zgłaszane Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- do utrzymania porządku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy i wokół tego miejsca, usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci powstałych              w trakcie wykonywania robót,

- po zakończeniu robót uporządkować całkowicie na swój koszt teren, na którym prowadzone były prace,

- wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych, bhp i ppoż. oraz do jego zabezpieczenia przed kradzieżą,

- wyznaczać do prowadzenia robót pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia,

- naprawić własnym kosztem i staraniem spowodowane uszkodzenia mienia Zamawiającego w trakcie prowadzania robót,

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art.647¹ Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

5.Wykonawca oświadcza, ze posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

7. W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,           że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
200 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu  po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych  od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu robót budowlanych,

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej strony umowy zobowiązane są do sporządzenia protokołu konieczności.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 
20 grudnia  2013 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania koncepcji budowlanej, o której mowa 
w § 1 ust. 1 pkt. 1 w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

- Za wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                   w kwocie ....................... zł z VAT (słownie: ......................................... )

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin obiektu, uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje niezbędne                    do wykonania przedmiotu umowy.

- Za wszelkie wady stwierdzone w toku czynności odbioru przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się on do niezwłocznego ich usunięcia, w przeciwnym wypadku zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i nie podpisze protokołu odbioru. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających niezwłoczne usunięcie wady, wykonawca winien zawiadomić o tym Zamawiającego 
i w porozumieniu z nim ustalić dodatkowy termin na usunięcie wad. Czynności, o których mowa powyżej wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. W/w zatrzymanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy.

- Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest pan Włodzimierz Zieliński.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) 10% wynagrodzenia brutto w przypadku nie przystąpienia do wykonania zamówienia, nie wykonania zamówienia, nienależytego wykonania zamówienia, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których:

–  trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA