# UMOWA NR       /2013

zawarta w dniu ………………………… 2013 r.

pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,                NIP: 712-010-46-74, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego - Jarosława Szymczyka, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................., reprezentowanym przez ..............................................................................................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w ramach zadania, p.n.: „Dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w celu  dostosowania do wymagań ppoż.” – Etap III., zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

  - Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zgłoszenie pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie ....................... zł z VAT (słownie: ......................................... )

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy, po protokolarnym odbiorze robót, o których mowa w § 1 umowy oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie 
14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta do realizacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy wynikające wprost ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz projektu budowlano - wykonawczego, jak również w nich nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Pokrywa ono realizację wszystkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- W przypadku wykonywania robót przez podwykonawców do protokołu odbioru końcowego (najpóźniej w dniu jego podpisania) muszą zostać dołączone oświadczenia podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty na ich rzecz z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie musi zawierać zakres robót i zestawienia kwot, które były należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający nie wypłaci należności wynikającej z faktury Wykonawcy w wysokości równej należności brutto podwykonawcy, do czasu otrzymania tego oświadczenia. W/w zatrzymanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy.

- Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę 
do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku: ....................................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przelanie zapłaty do banku i na konto zawierające błędne dane podane przez Wykonawcę.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Zamawiający dopuszcza uaktualnienie polisy w trakcie realizacji zamówienia.

- W przypadku przedłużenia ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,            że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 
300 000,00 zł, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłożenia Zamawiającemu               po zmianie, aż do upływu terminu realizacji całego przedmiotu zamówienia.

§ 5

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie robót objętych niniejszą umową oraz na urządzenia i materiały użyte do tych robót. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest:

- wprowadzić Wykonawcę do obiektu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, 
o którym mowa w ust. 1,

- wskazać miejsce na zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe dla Wykonawcy,

- wskazać i udostępnić punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych robót,

§ 7

- Bezpośredni nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonywanych prac ze strony Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru.

- Podczas budowy Wykonawcę reprezentować będzie osoba pełniąca funkcję kierownika budowy.

- Zmiana osób pełniących nadzór i kontrolę nie powoduje zmiany niniejszej umowy.          O zmianie tych osób strony poinformują pisemnie nie później niż w dwa dni robocze              od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

- Przedstawiciel Zamawiającego (osoba nadzorująca) będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres umowy.

- Inspektor nadzoru wymieniony w ust. 1 jest upoważniony do podpisywania protokołu odbioru robót ze strony Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności za uchybienie terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, kara wynosi 0,5% ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 1 ust. 8, kara wynosi – 0,5 % ceny łącznej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za nie przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie określonym w § 6 ust. 1, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto,

- za odstąpienie od (lub wypowiedzenie) umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – kara wynosi 10 % ceny łącznej brutto.

- za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca nie zatrudniał w sposób nieprzerywalny z przyczyn zależnych od siebie osoby, określonej w ppkt 1 13 lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kara wynosi wysokość aktualnie obowiązującej w momencie naliczenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

- Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji.

- Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego wezwania do ich zapłacenia.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ust. 1 Pzp, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy              i Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy w zakresie potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby określonej w ppkt 1.13 lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej w terminie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

§ 10

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- gdy nastąpiła ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto,

- wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak:

  - zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót, czy konieczność wykonania robót dodatkowych,

  - zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Urzędu wystarczającej do zrealizowania  zadania,

  - brak dostępu do pomieszczeń, w których przewidziano prowadzenie prac 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,

- nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

- gdy wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- gdy zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia i postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,

- ograniczenie zakresu robót budowlanych.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej strony umowy zobowiązane są do sporządzenia protokołu konieczności.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory wynikłe w trakcie wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których:

–  trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,

–  jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA